Cadastre_blanka_topДЗЗД „СТРОИТЕЛ-ДАЯ“

**НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА на** **гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен**

# **Г Р А Ф И К**

АНКЕТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ (КККР) за урбанизираните територии в землищата на **гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник,  
с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен**, включващи: геодезическо заснемане на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), ще се извърши по следния график:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населено място | Събиране на документи | Място за събиране на документи | Геодезическо заснемане |
| гр. Долна Митрополия | 09.08.2021г.  от 11:00 до 13:30ч  от 14:00 до 17.30ч  от 10.08 до 14.08.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.00 до 16.00ч | кметството | от 13.09 до 17.09.2021г.  от 04.10 до 08.10.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |
| гр. Тръстеник | 09.08.2021г.  от 11:00 до 13:30ч  от 14:00 до 17.30ч  от 10.08 до 13.08.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.00 до 16.00ч | кметството | от 13.09 до 17.09.2021г.  от 04.10 до 08.10.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |
| с. Биволаре | от 11.08 до 13.08.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.30 до 16.00ч | кметството | от 06.10 до 08.10.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |
| с. Божурица | от 09.08 до 11.08.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.30 до 16.00ч | кметството | от 29.09 до 05.10.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |
| с. Горна Митрополия | от 28.07 до 30.07.2021г.  от 02.08 до 03.08.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.30 до 16.00ч | кметството | от 28.07 до 30.07.2021г.  от 02.08 до 03.08.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |
| с. Победа | от 26.07 до 27.07.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.30 до 16.00ч | кметството | от 26.07 до 27.07.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |
| с. Подем | от 04.08 до 07.08.2021г.  от 09:00 до 12:00ч  от 13.30 до 16.00ч | кметството | от 04.08 до 08.08.2021г.  съгласно *График и схема за извършване на геод. измервания* |

**Копия на документи** могат да се представят и в кметствата, Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Плевен и на екипите по време на измерванията.

## За улеснение на собствениците на недвижими имоти и носители на други вещни права, документи могат да се представят и на електронна поща: [D\_Mitropoliya@cadastre.bg](mailto:D_Mitropoliya@cadastre.bg)

Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на КККР.

**Контакти:**

> Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски № 1, ет. 8; e-mail: [pleven@cadastre.bg](mailto:pleven@cadastre.bg); телефон за връзка 064/801420,

> Изпълнител: ДЗЗД “Строител-Дая“

e-mail: [D\_Mitropoliya@cadastre.bg](mailto:D_Mitropoliya@cadastre.bg); телефони за връзка 0878268612 (гр. Тръстеник), 0885738678 (гр. Долна Митрополия), 0884918841 (с. Биволаре и с. Божурица), 0888227366 (с. Горна Митрополия, с. Победа,

с. Подем).

СГКК - Плевен: Изпълнител: ДЗЗД “Строител-Дая“

Н-к на СГКК – Плевен: ………………………… Представляващ:……………………...

/ инж. Б. Иванова / / Р. Цигуларова /